湖南化工职业技术学院

4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计项目

比选文件

2024年8月

湖南化工职业技术学院

4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计项目比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计项目进行招标，现将招投标工作事宜公告如下：

一、采购项目基本概况

1、项目名称： 4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计项目

2、采购方式：比选采购

3、采购预算：20万元

  - 资格条件

- 基本资格条件

- 1、具有独立法人资格，工商、税务、组织机构代码等证照齐全；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场证明（提供电子卖场截图）。

- 7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

(二) 特定资格条件

具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，且资质证书处于有效期内。

三、报名及获取比选文件的期限和方式

1、报名时间：2024年8月28日至2024年9月3日17：00止（工作日）；

2、报名方式：供应商通过电子邮件将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com）；

3、比选文件获取方式：供应商自行下载获取招标文件；

四、开标信息

1、响应文件递交开始时间：2024年9月4日北京时间9:00；

2、响应文件递交截止时间（开标时间）：2024年9月4日北京时间9:00；

3、开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼109室。

五、发布公告的媒介

本次比选采购邀请公告在湖南化工职业技术学院官网通知公告（http://www.hnhgzy.com）上发布。

六、联系方式

采购人：湖南化工职业技术学院

联系人：赵老师

电 话：0731-22537501

地  址：湖南省株洲市云龙区职教城

比选须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、比选文件

1、投标比选文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

投标人应向甲方提供约定的服务的所有内容并保证服务质量。

2、比选文件的组成

投标人递交的比选文件按照以下格式进行编制：

（1）投标文件目录及评分标准佐证材料索引；

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务方案

（5）服务承诺书

（6）供应商资质证明材料

（7）技术参数响应及实施方案

（8）类似业绩

（9）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方报名截止前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），不接受现场报名。

四、开标和评标

将按《比选公告》中规定的时间和地点组织采购比选。采购比选将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的报价、服务方案、业绩、服务和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及综合得分最高的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人在规定时间内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

双方共同签订《湖南化工职业技术学院4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计项目合同书》。

七、供应商资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立法人资格，工商、税务、组织机构代码等证照齐全；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场证明（提供电子卖场截图）。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

(二) 特定资格条件

具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，且资质证书处于有效期内。

- 项目需求

（一）项目概况

1、项目名称：湖南化工职业技术学院4-6号宿舍楼及二食堂周边景观绿化提质改造工程设计

2、预算金额：200000元（含税）

3、建设地点：湖南化工职业技术学院校园内

4、采购方式：比选

（二）工程概况及设计要求

1、设计范围：完成本招标项目用地范围内的及与本项目相关的工程方案设计，初步设计（含编制设计概算文件）及施工图设计；提交合格的设计文件和有关技术资料以及施工阶段技术服务与缺陷责任期技术服务（含各阶段的报批、报建、施工招标和施工现场等配合工作）。（具体工作范围及界限以招标人下达的任务书为准），同时承担如下辅助工作：（1）派现场设计代表负责设计交底、设计变更、技术核定、专业深化设计核定；（2）需根据招标人需求安排1名专业设计人员在施工现场常驻协助处理技术问题和质量安全问题；（3）设计档案资料整理并移交；（4）配合完成整个项目的竣工验收、移交。具体内容详见招标人下发的设计任务书。

2、设计依据：

（1）甲方确认的方案及条件

（2）甲方确认的产品定位

（3）甲方确认的设计阶段技术要求和说明

（4）甲方确认的设计方在概念设计中的主要成果

（5）设计招标文件、设计任务书

（6）中华人民共和国国家及地区相关的设计法规、法律、条例和规范（在参照以上规范进行设计时，需以当前有效版本为准）

3、设计内容：

（1）室外景观绿化设计服务工作，景观设计过程中符合当地规划部门对绿地的要求，与甲方进行充分沟通，了解项目情况、定位和设计标准，开展设计工作。

（2）设计配合，包括但不限于协助甲方对工程造价进行控制，参加各项工程验收等。

4、设计风格及要求：使总体协调一致，风格延续、呼应的场所，更是一种优质的体现及延伸。

5、设计进度要求：

(1)招标发起之日起5天完成概念方案设计（招标阶段）；

(2)方案设计阶段为10天，以合同签订之日起（方案阶段）；

(3)初步设计阶段为10天，以方案设计确定之日起（扩初图阶段）；

(4)施工图设计阶段为15天，以扩初图设计确认之日起（施工图阶段）；

6、设计成果要求：

6.1设计图纸要求（包括但不限于）

6.1.1图纸规格：各专业图纸规格需尽量做到统一，避免图纸规格凌乱；

6.1.2图纸深度必须满足国家颁布的《风景园林工程设计文件编制深度规定》（2020版）；

6.1.3图面要求：图纸中各种做法，标注清晰明确，不同种类的标注字体及大小需相对一致，其中包括图纸目录，图签部分，图纸的主要内容部分；严禁出现“甲方自理”等字样。

6.1.4图纸目录及图纸本身应注明图纸版次和时间，归档电子文件（含dwg和PDF格式）及文件名应与正式蓝图相一致；复杂节点应绘制详图及说明。

6.2设计深度要求：设计成果必须符合中华人民共和国住房和城乡建设部批准的《风景园林工程设计文件编制深度规定》（2020版）；

6.3设计成果要求：

具体设计图纸应包括但不限于以下内容。

（一）方案阶段(包含概念方案阶段)

1.上位规划分析图

2.彩色总平面图及技术指标

3.相关理念说明图

4.现状分析图及总结

5.相关设计分析图

6.各分区平面设计及效果图

7.铺装设计分析图

8.各分区植物配置理念及意向图

9.照明亮化设计分析图

10.给排水及海绵城市设计分析图

11.投资估算和优化措施

（二）施工图阶段

1.总平面图

2.分区平面图

3.节点做法详图

4.工程做法详图

5.植物配置图

6.相关给排水图纸

7.相关电气图纸

6.4施工配合

（1）设计单位应配合施工单位解决施工过程中出现的与设计有关的问题，参加各项工程验收。

（2）各阶段验收

一般由业主、施工、监理、设计等单位进行验收。

①放线验收，施工单位根据设计定位图放线后，提出放线报告，设计单位应检查其放线结果是否符合设计要求，当符合要求时签字盖章，放线报告经规划部门认定的测量单位测量无误后批准生效；

②各阶段分部、分项项工程、单位工程验收。

（3）消防、供电、给排水等主管部门专项验收；

（4）工程竣工验收；

（5）工程竣工备案。

6.5招标人对设计成果的要求

工程设计人应按照国家有关的法律、法规、技术标准和设计合同的要求进行设计工作。对设计人的基本目标要求包括：质量控制目标。工程实际人要确保设计的正确性、真实性和可靠性，并对提供的设计成果质量负终身质量责任。设计文件应达到建设部《风景园林工程设计文件编制深度规定》的要求，并应通过发包人及相关职能部门的审查。

附件1

湖南化工职业技术学院

授权委托书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据项目招标文件的要求    （法人代表全名及职衔；若法人参加则填“法人参加”）   经正式授权并以投标人（投标人单位名称）    的名义投标。

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的物品及服务。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

授权代表身份证复印件：

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

法人身份证复印件：

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

说明：法人直接参加的授权代表签字项可删除或不填；

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的服务项目承诺如下服务：

1、

2、

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

日期：          年          月            日

附件3

需要提交的资格证明文件（均需要加盖公章）

（除标书内提交的资质证明外，递交响应文件时应同时递交一份资质证明供现场查验）

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件及参加投标法人授权委托书；

2、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料；

4、电子卖场资质证明材料（提供电子卖场截图）；

5、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

6、特定资格条件证明材料。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 注：报价不得超过最高限价 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

服务方案

服务方案说明

格式自拟。

各投标人根据采购人的需求和项目具体内容并结合评分要求及自身情况制定服务方案。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件6 比选投标单位基本情况

比选投标单位法定代表人或被授权人（签字）：

比选投标单位（盖章）：

年    月    日

九、比选投标须知

（1）投标费用

投标人参加比选项目所产生的一切费用，不论其结果如何，概由投标人自理。

（2）投标单位应在报名期间认真审阅比选文件。如果投标单位没有实质上不响应比选文件的要求，将被视为不合格投标人。

（3）比选文件的解释和澄清

招标人提供的有关资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对比选文件所作的任何推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人因对比选文件的任何推论、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

十、投标纪律

1、投标单位不得对招标单位、评标人员施加任何影响，否则将取消其投标资格；

2、投标单位不得以挂靠单位、转让证件等形式参与投标，否则其投标无效；

3、投标单位中标后未经招标人书面同意，转让招标代理业务的，将取消其中标资格；

4、各投标单位必须遵守招标单位的一切会议安排，不得以任何理由、任何手段干预、扰乱会场，否则取消其投标资格；

5、投标书中的一切证明、证件必须真实可靠，否则取消其投标资格；

6、投标单位法定代表人或其委托代理人参加本项目招标的一切活动，必须出示单位法定代表人身份证明、有效身份证或盖有法定代表人私章（签名）并盖投标单位公章的授权委托书、委托代理人身份证。

十一、比选投标文件的编制要求

比选投标文件的组成。投标文件包括商务标和技术标两部分，商务标和技术标可装订为一本。

（一）商务标部份应包括下列内容：

1、参加比选的代表不是法定代表人的，须有法定代表人签署的授权委托书并加盖单位公章，并附法定代表人有效身份证和被授权人有效身份证复印件；

2、服务承诺书；

3、服务方案；

4、比选投标单位基本情况；

5、比选投标单位近三年来成功案例业绩证明资料；

6、比选投标单位拟委派项目负责人及相关人员资格情况一览表（包括：姓名、性别、学历、职称、执业资格、身份证编号），并提供员工近三个月（指开标前半年内任意连续3个月的）社保证明资料及相应学历、职称、执业资格、身份证的复印件（加盖投标单位公章）；

7、比选投标单位相关企业证书（企业法人营业执照副本、企业法人组织机构代码证、电子卖场（提供相关网上截图）等的复印件）；

8、特定资格证明文件；

9、投标单位认为需要提供的其他资料文件。

（二）技术部分由投标单位自行编制。

注：各比选投标单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消比选资格或中标候选人资格。

十二、比选投标文件的份数与签署

（1）比选投标文件一正二副，字迹应清晰易于辨认,并清楚地注明“正本”或“副本”，正本的签署应完好无缺；正本和副本如有不一致之处，以正本为准；如未注明“正本”或“副本”，且投标文件中实质性内容表述不一致的，则视为不合格投标人。

（2）投标文件（内封面或外封面）、比选承诺函应加盖投标单位公章，并由法定代表人或其委托人签字或盖章，否则视为不合格投标人。

(3)除投标人对商务标错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖公章或由投标文件签署人签字并盖章，否则其修改的内容无效。

(4)电报、电话或传真形式的投标，招标人概不接受。

十三、投标文件的密封与递交

(1)投标文件的装订密封和标记

投标人应将投标文件密封包装。

投标文件封皮上应注明招标项目名称、投标人名称。投标文件密封袋应密封完整，并在封口处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人签字（或印章）。

投标书未按上述规定密封的视为无效投标书。

同时递交一份资质证明文件。

(2)投标文件的递交

各投标人的投标书由专人于规定的投标截止时间之前送至湖南化工职业技术学院行政楼109会议室，由工作人员登记。投标时间截止后，逾期送达的投标书将被招标单位拒收，其投标书为无效投标书。

十四、评标办法和选取确认方式

1、比选评分标准

对参与比选的投标人进行资格审查后，按比选评分标准对各投标人进行打分，综合得分排名前1名的投标人获得本次比选的中标资格，比选评分标准附后。

比选评分标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以经评审满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30 |
| 需求理解 （10分） | 根据招标文件的要求，对投标人就本项目总体需求的理解程度进行对比评价，满分10分，评分细则如下： （1）设计的创意与构思具有前瞻性，能很好的结合校园文化和项目实际场地特征，符合项目整体定位要求，分析结论全面、准确、条理清楚, 设计方向合理、高效计5分；分析结论不够全面，描述较模糊计3分；结论没有针对性计1分；未分析不计分。 （2）对本项目建设目标、设计内容等方面的理解及投标人规范应答的满足程度对比评价，理解准确、全面计5分；不够准确、全面计3分；理解错误计1分。 |
| 技术方案 （20分） | 根据招标文件要求，对投标人提供的设计方案，设计成果是否符合设计任务书的各项要求。满分20分，评分细则如下： （1）投标人方案空间功能分区合理，流线明确、布局紧凑、充分满足内部空间的使用要求，对现状场地的高差处理合理准确，方案设计切实可行，落地性和造价控制统一协调，计10分；缺乏可行性，拆建规模大的，评价为一般的，计5分；方案综合评价为差或未提供方案的不计分。 （2）方案设计细致周到，重点突出，高差处理合理巧妙，图面效果符合要求，形象鲜明、风格突出、具有强烈的视觉效果和标志性，成本合理且便于施工及维护，计10分；评价为一般的，计5分，方案综合评价为差或未提供方案的不计分。 |
| 重点问题的解决方案 （10分） | 针对建设重点问题的解决方案，从方案的响应程度、合理性、针对性等方面对各投标人进行对比评价：方案响应程度高，内容全面合理，具有针对性，可操作性强，评价为优的，计10分；方案响应程度比较高，内容比较全面，具有一定的操作性，评价为良的，计7分；方案响应程度差，缺乏可行性，评价为一般的，计3分，方案综合评价为差或未提供解决方案的不计分。 |
| 实施方案及项目组织管理（10分） | 在正确理解本项目实施要求的基础上，投标人需给出详细的项目实施方案，包括但不限于设计进度安排及保障措施、设计服务措施、项目管理、调研分析、规划设计等内容，根据投标人对实施方案的完备性和进度安排的合理性进行对比评价：方案完整，进度安排合理有序，评价为优的，计10分；方案比较全面，进度安排能满足采购需求，评价为良的，计7分；方案欠具体，进度基本满足采购需求，评价为一般的，计3分；方案综合评价为差或未提供解决方案的不计分。 |
| 类似业绩 （8分） | 投标人提供近年来（2021年1月1日-投标截止时间）同类型的设计项目业绩的，每个类似业绩计2分，最高计8分。 （注：提供业绩合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不予计分。） |
| 项目团队情况（6分） | （1）项目负责人具有一级注册建筑师证得1分； （2）项目组成员中具有建设行业类相关专业注册执业资格证的每人计1分，最多计5分； （投标文件提供以上人员相关证书复印件和投标人为以上人员缴纳的近3个月（指开标前半年内任意连续3个月的）的社保证明复印件，否则不计分） |
| 售后服务 （6分） | 根据投标人针对本项目售后服务方案的合理及完善程度进行评价：（1）能够提供快速、便捷、持续的技术力量支持，保障如期出具设计成果；（2）人员分工明确；（3）有完整的售后服务计划，服务质量保证措施有力。售后服务方案完全符合上述要求的，计6分；有缺漏项，或有一项欠合理的，扣2分，扣完为止。 |
| 总分 | 100分 |

2、有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）比选投标文件未按招标文件规定要求加盖投标人公章的，或无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的；

（2）授权委托书无投标人公章的，无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的，或授权时间无效的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

（5）以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（6）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的；

3、评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4、经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的，招标人应当依法重新招标。

本评标办法仅适用于本项目。