心理咨询室设计及装修

招标文件

招标编号： 化职院学2020-01

招 标 单 位：湖南化工职业技术学院学工部（处）

联  系   人：李德兴    蒋凌

联 系 电 话：13874129367/18975329899

2020年8月26日

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

1．投标文件要求一式三份，一份正本，二份副本。每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。所有资料恕不退还。

2．投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

3．投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

4．如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

5．投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本招标单位在任何情况下均无义务承担这些费用。

6、本招标文件、招标单位的其他通知及投标单位的投标书的相关条款均为最终合同的组成部分。

二、招标项目的名称、性质和数量

1．项目名称：心理咨询室设计及装修

2．性质：采购合同单位招标。

3．预算金额：￥150000（RMB壹拾伍万元整）。

三、投标保证金

1．投标人应向招标人提交投标保证金，投标保证金人民币贰千元（￥2000元整）。

2．投标保证金使用人民币，并以下列任何一种方式在送交投标文件前单独提交给招标人：

① 外地采用银行汇票或汇款（提交汇款单原件）。

② 本地采用银行进帐单或现金。

开户行：交通银行株洲市奔龙支行

户  名：湖南化工职业技术学院

帐  号：4326 3900 0018 0100 3389 6

如投标者未按1和2条规定提交投标保证金，其投标将被拒绝。

3．投标保证包括下列条件：

① 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标人与招标方签订合同止。

② 如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约的，则招标人有权扣留其投标保证金。

4．未中标投标人的投标保证金，在中标人与招标方签约后10天内无息退还。

四、报价及优惠措施

1.投标人承诺以不高于市场价提供所需的符合环保要求的相关装修材料。

2.投标人承诺若所报价格高于市场价，愿承担该宗货物一倍及以上的惩罚性补偿。

3、根据工程量清单报价。

五、提交投标书的方式、地点和截止时间

1．投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达湖南化工职业技术学院

地址：湖南化工职业技术学院新校区行政楼三楼会议室

联系人：蒋凌

联系电话：18975329899

2.投标截止时间：2020年9月3日9:30(北京时间)

3.开标时间：2020年9月3日9：30（北京时间）

六、评（议）标原则

争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

七、开标、评标、定标

1．招标人将组织内部议标,必要时通知投标人现场答辩。

2．招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标书进行评价。

3．对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清，投标人不得篡改投标书的相关内容。

4．合同将授予符合招标文件条件并对招标方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

5．招标人有权在开标前决定延期开标。

6．本项目评标采用综合评价法，分别从投标人的经营规模、资质、资信、服务、价格等方面进行评审。

7．评委确定中标人后，立即发出中标通知，此后中标人应及时与招标方签约。非招标人原因，中标人3天内不签订合同者视为自动放弃，第二名自动为中标人。

八、投标纪律

1．开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2．在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评委施加任何影响，其投标将被视为无效。

3．投标人不得串通哄抬投标报价或人为压低报价，否则取消投标资格。

4、投标人不得以挂靠单位，转让证件参与投标，否则投标无效。

5、投标人中标后不得转包或买卖合同，否则取消中标资格，合同无效。

6、各投标人必须遵守招标单位的一切会议安排，不得以任何理由、任何手段扰乱投标会场，否则取消投标资格。

7、投标书的一切证明、证件必须真实可靠。

8、投标单位法定代表人或委托代理人参加投标的一切活动，必须出具其法人资格证或盖有单位公章的授权委托书，并注明其有效期限，否则视为不合格投标人。

九、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价40％ | 40 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的评审报价为评标基准价，其价格得分计40分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分×100。超过采购限额的报价为无效报价，此项不得分。 |  |
| 2 | 投标文件的响应程度5％ | 5 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计5分。不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 具有同类装修业绩 10％ | 10 | 投标人近五年类似项目的业绩销售合同（合同金额在5万以上），每个计5分，最多计10分 |  |
| 4 | 投标人实力5％ | 5 | 团队成员具有工程技术类职称和职业资格证书，中级1分，高级2分，最高5分 提供相应资格证人员的资质证书复印件，否则不计分。 |  |
| 5 | 信誉及质量证明 5％ | 5 | - 投标人提供由银行开具的企业资信证明良好的得2分，不提供或资信证明差的不得分 - 提供“信用中国”网站、中国政府采购网、天眼查的信用信息查询记录，提供并无问题的得3分，不提供或有问题的不得分 |  |
| 6 | 质保服务 10％ | 10 | 1、装修完成响应时间满足要求的 计3分 2、质保时间满足要求 计3分 |  |
| 7 | 其他25％ | 25 | 本地化服务：为确保售后服务快捷、高效，投标人在湖南省长株潭地区有售后服务机构的，计2分，不具备的不得分。（须提供售后服务机构的营业执照） 设计方案：提供完整的装修设计方案及效果图，计5分 施工方案：提供完整的施工方案，计5分 装修材料：使用符合环保要求的装修材料，提供材料合格证，计3分 质量保障措施：具有完善的质量保障措施，计5分 施工队伍资质：提供施工队伍资质相关材料，计5分 |  |

第二部分  设计及装修规格要求和验收期限、地点等

一、心理咨询室的设计装修要求及售后服务要求

1．需要设计装修的功能室名称、数量、要求：

需要设计装修的功能室主要有：预约接待室、教师办公室、个体咨询室、心理测评室、音乐放松/沙盘游戏/绘画涂鸦室、心理宣泄室、团体活动室等九大功能室暨4间房间，每间房间面积约为6M*8M。

整体设计装修风格统一，颜色偏暖色系，氛围温馨和谐。

附件2为工程量清单及购置设备。

2．质保及售后服务：

(1)、投标人的经营范围具有房屋装饰或室内装饰或房屋维修等；

(2)、投标人的供货必须满足国家对相关产品技术要求及三包规定，材料符合环保要求且提供材料合格证书；

(3)、投标人必须在经双方协商认可的规定时间内完成全部设计装修工作，并确保其正常使用；

(4)、投标人必须有可靠的售后服务保障，确保装修质量，提供的相关设备一年内免费上门维修并终身保修；

(5)、如装修质量不达标、投标样品（具体要求以合同为准）不符，采购方有权拒绝签收，并终止合同。

二、施工期限

经公开招标，签订装修合同后30天内完工。

第三部分 投标书格式

投  标  书（格式）

致：湖南化工职业技术学院学工处：

根据化职院学2020－01号（招标编号）招标心理咨询室设计及装修单位的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式二份。

      - 投标书；

      - 产品质量承诺书；

      - 开标报价明细表及完工时间承诺；

      - 装修款项结算方式及优惠措施；

      - 售后服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件

      - 其他（含设计方案、施工方案、质量保障措施、施工队伍资质或其他相关文件）

签字代表在此声明并同意：

1．我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合招标文件所要求的设计装修及售后服务。

2．我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3．我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

4．我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

5．我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

6．所有有关本次招投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：           E_mail:

附件1：资格文件样本

关于资格文件声明的函

致：湖南化工职业技术学院

关于贵方2020年9月3日化职院学2020－01号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                        签  字：                 .

地  址：                        签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                                 。

邮  编：                        电  话：                 .

资格文件包含：

1. 投标人全称和注册地地址

2. 工商营业执照及社保信息

3. 开户银行名称和帐号

4. 公司历史简介及现状

5. 其他

6．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

*备注：6不属于必须的资格文件。

附件2：工程量清单及购置设备

| 一、接待室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.拆除 | 1.拆除原有天花吊顶 | 平米 | 34.5 |
| 2.室内吊二级造型顶 | 1.轻钢龙骨做架 2. 五厘板打底 3.竹木纤维板饰面（含人工.辅料） 4.阴阳角收边 | 平米 | 34.5 |
| 3.地面铺贴 | 1.石塑地板（含人工. 辅料） | 平米 | 34.5 |
| 3.墙面刷漆 | 1.铲除清理原墙面不良基底 2界面剂挂底 3批刮三遍腻子并打磨 4.刷面漆三遍 | 平米 | 93.5 |
| 4.生态免漆门 | 1.免漆门 门套（含安装） | 项 | 1.0 |
| 5.踢脚线拆除 | 1.原有踢脚线拆除 | 米 | 21.7 |
| 6.全屋电路（强弱电） | 1.全屋电路改造 开关，国标线 灯具，人工 | 平米 | 34.5 |
| 7.踢脚线 | 1.生态纤维踢脚线（含人工） | 米 | 21.7 |
| 二、沙盘室 |  |  |  |
| 1.生态免漆门 | 1.免漆门 门套（含安装） | 项 | 1.0 |
| 2.墙面刷漆 | 1.铲除清理原墙面不良基底 2.界面剂挂底 3.批刮三遍腻子并打磨 4.刷面漆三遍 | 平米 | 93.5 |
| 4.拆除 | 拆除原有天花吊顶 | 平米 | 34.5 |
| 5.室内吊二级造型顶 | 1.轻钢龙骨做架 2. 五厘板打底 3.竹木纤维板饰面 （含人工.辅料） 4.阴阳角收边 | 平米 | 34.5 |
| 6.拆除 | 1.拆除原有踢脚线 | 米 | 21.7 |
| 7.全屋电路（强弱电） | 1.全屋电路改造 开关，国标线 灯具，人工 | 平米 | 34.5 |
| 8.踢脚线 | 1.生态纤维踢脚线（含人工） | 米 | 21.7 |
| 9.地面铺贴 | 1.石塑地板（含人工、辅料） | 平米 | 34.5 |
| 三、团辅室 |  |  |  |
| 1.生态免漆门 | 1.免漆门 门套（含安装） | 项 | 1.0 |
| 2.墙面刷漆 | 1.铲除清理原墙面不良基底 2界面剂挂底 3批刮三遍腻子并打磨 4.刷面漆三遍 | 平米 | 38.0 |
| 3.地面铺贴 | 1.石塑地板（含人工、辅料） | 平米 | 34.5 |
| 4.拆除 | 1.拆除原有天花吊顶 | 平米 | 34.5 |
| 5.室内吊二级造型顶 | 1.轻钢龙骨做架 2. 五厘板打底 3.竹木纤维板饰面（含人工.辅料） 4.阴阳角收边 | 平米 | 34.5 |
| 6.玻璃墙面 | 1.木方做架七厘打底 2.装饰银镜 四周不锈钢包边（含人工辅料） | 平米 | 48.4 |
| 7.全屋电路（强弱电） | 1.全屋电路改造 开关，国标线 灯具，人工 | 平米 | 34.5 |
| 8.拆除 | 1.拆除原有踢脚线 | 米 | 21.7 |
| 四、宣泄室 |  |  |  |
| 1.生态免漆门 | 1.免漆门 门套（含安装） | 项 | 1.0 |
| 2.拆除 | 1.拆除原有天花吊顶 | 平米 | 34.5 |
| 3.室内吊二级造型顶 | 1.轻钢龙骨做架 2. 五厘板打底 3.竹木纤维板饰面（含人工.辅料） 4.阴阳角收边 | 平米 | 34.5 |
| 4.全屋电路（强弱电） | 1.全屋电路改造 开关，国标线 灯具，人工 | 平米 | 34.5 |
| 5.拆除 | 1.拆除原有踢脚线 | 米 | 21.7 |
| 6.宣泄墙面 | 1.木方做架 七厘板打底 2.三厘板打底 三厘高密度海棉，外包绒布 | 平米 | 67.2 |
| 7.宣泄地面 | 1.宣泄地面贴跆拳道专用地板 | 平米 | 34.5 |
| 五、过道 |  |  |  |
| 1.墙面刷漆 | 1.铲除清理原墙面不良基底 2.界面剂挂底 3.批刮三遍腻子并打磨 4.刷面漆三遍 | 平米 | 207.0 |
| 2.过道隔墙 | 1.过道包电箱整平 轻钢龙骨打底 面封9mm石膏板 留暗门 | 项 | 1.0 |
| 3.二楼过道墙做指导牌 | 1.十五厘板打底 不锈钢收边 | 平米 | 8.8 |
| 六、其他 |  |  |  |
| 1.垃圾清运 | 此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，不包含物业收取的垃圾费。 | 项 | 1.0 |
| 2.材料上楼 | 此工程楼层为三楼 材料需人工搬运上楼 | 项 | 1.0 |
| 3.脚手架租赁费 | 脚手架租赁费（二个全架二个半架带轮） | 项 | 1.0 |